ТЕСТ-ПЛАН

Перенесення номера до мережі lifecell у мобільному застосунку Дія

Зміст

1. Вступ (Introduction)	1

2. Обсяг тестування (Scope of Testing)	1

3. Стратегія тестування (Test Strategy)	2

4. Ризики та зменшення ризиків (Risks and Mitigation)	4

5. Ролі та контакти (Roles & Contacts)	4

6. Графік тестування (Test Schedule)	4

7. Результати тестування (Test Deliverables)	5

8. Комунікація (Communication Plan)	5

9. Підписи та затвердження (Approvals)	5

10. Глосарій (Glossary)	5

# 1. Вступ (Introduction)

1.1. Мета документа: Визначити загальну стратегію, обсяг, підходи та ресурси, необхідні для тестування функціональності перенесення мобільного номера до lifecell у застосунку Дія.

1.2. Аудиторія: Проєктні менеджери, розробники (iOS/Android), ВЕ розробники, QA-інженери, бізнес-аналітики, замовники.

# 2. Обсяг тестування (Scope of Testing)

2.1. In-Scope (Що підлягає тестуванню)

2.1.1. Функціонал, що тестується:

- Створення заяви на перенесення мобільного номера до оператора lifecell без додавання даних SIM-карти.

- Створення заяви на перенесення мобільного номера до оператора lifecell з додаванням даних SIM-карти.

- Оновлення існуючої заяви (додавання даних SIM-карти після підтвердження оператором-Донором).

- Скасування існуючої заяви.

- Обробка бізнес помилок, які можуть виникати під час:

- Створення заяви: на етапі перевірки номера телефону; валідації ОТР; отримання заяви про ідентифікацію і заяви на перенесення номера; валідації даних SIM-карти; безпосередньо створення заяви.

- Оновлення заяви: на етапі валідації даних  SIM-карти та безпосередньо оновлення заяви.

- Скасування заяви.

- Отримання push-повідомлень у мобільному застосунку Дія при зміні статусів заяви:

inProcess → donorAccept, inProcessWaitSimCard → donorAcceptWaitSimCard, donorAccept → activatedMsisdn, activatedMsisdn → Broadcast.

2.1.2. Мобільні платформи та пристрої, що тестуються на тестовому середовищі:

- Тестові білди під IOS 26.3 на фізичному пристрої iPhone 12.

- Тестові білди під Android 13 на фізичному пристрої Samsung Galaxy M32.

2.1.3. Типи нефункціонального тестування:

UI/UX тестування: перевірка відповідності інтерфейсу користувача дизайн-макетам, зручності навігації, логічності розташування елементів.

Юзабіліті тестування: оцінка інтуїтивності процесу подання заявки, зрозумілості повідомлень та підказок.

Сумісність: перевірка коректної роботи функціоналу на зазначених версіях ОС та пристроях.

Локалізація: перевірка відповідності текстів, повідомлень та форматів дати/часу.

2.2. Out-of-Scope (Що НЕ підлягає тестуванню)

2.2.1. Функціонал, що не тестується:

- Регресійне тестування існуючого функціоналу мобільного застосунку Дія, не пов’язаного з процесом перенесення мобільного номера.

- Перевірка інтеграцій зі сторонніми сервісами, які не беруть участі у процесі перенесення мобільного номера.

- Тестування навантаження: оцінка продуктивності системи при великій кількості одночасних заявок.

- Тестування безпеки: перевірка захисту даних, автентифікації, шифрування.

- Тестування доступності (Accessibility): перевірка відповідності WCAG, підтримки скрінрідерів тощо.

- Тестування енергоспоживання: оцінка впливу функціональності на батарею пристрою.

- Автоматизація тестування функціоналу перенесення мобільного номера.

# 3. Стратегія тестування (Test Strategy)

3.1. Рівні тестування (Test Levels)

У межах тестування функціональності будуть задіяні наступні рівні:

- Компонентне тестування — перевірка окремих елементів функціоналу, таких як форма введення номера, OTP-верифікація, генерація PDF-документу, сканування даних SIM-карти та ін.

- Інтеграційне тестування — перевірка взаємодії між мобільним клієнтом Дія, бекендом Дія та бекендом lifecell.

- Системне тестування — комплексна перевірка всієї функціональності перенесення номера в межах мобільного застосунку, включаючи UI, логіку, повідомлення та збереження даних.

- Приймальне тестування (UAT) — підтвердження відповідності реалізованої функціональності бізнес-вимогам, що проводиться за участі представників замовника або бізнес-аналітиків.

3.2. Типи тестування (Test Types)

Функціональне тестування:

- Smoke-тестування — базова перевірка життєво важливих сценаріїв (вхід в розділ нового функціоналу, відкриття початкових екранів).

- Повторне тестування (Retesting) – перевірка виправлення помилок та роботи реалізованого функціоналу.

- Тестування бізнес-логіки — перевірка сценаріїв створення, оновлення даних та скасування заяв, сценарії з бізнес помилками, отримання push-повідомлень. Детальна план тестування всіх бізнес-логік буде описано в тест-кейсах і надано на погодження окремим документом.

Нефункціональне тестування:

- UI/UX тестування — перевірка відповідності інтерфейсу користувача дизайн-макетам, зручності навігації, логічності розташування елементів.

- Юзабіліті тестування — оцінка інтуїтивності процесу подання заявки, зрозумілості повідомлень та підказок.

- Сумісність — перевірка коректної роботи функціоналу на зазначених версіях ОС та пристроях.

- Локалізація — перевірка правильності текстів, форматів дати/часу.

3.3. Підхід до автоматизації тестування (Test Automation Approach)

3.3.1. Кандидати на автоматизацію:

Визначатиметься командою Дія.

3.3.2. Інструменти та фреймворки:

Визначатиметься командою Дія.

3.3.3. Підхід та принципи:

Визначатиметься командою Дія.

3.4. Управління тестовими артефактами (Test Artifacts Management)

3.4.1. Управління тест-кейсами:

- Тест-кейси створюються і зберігаються у веб-застосунку TestRail на стороні lifecell. Створені тест-кейси передаються команді Дія на погодження у форматі .xlsx або .csv.

- Результати пройдених тест-кейсів фіксуються у Test Runs у веб-застосунку TestRail на стороні lifecell. Фінальні заповнені Test Runs передаються команді Дія на погодження у форматі .pdf.

- Правила неймінгу: Короткий, зрозумілий опис того, що перевіряється.

- Структура: Назва тест-кейсу, Передумови (Pre-conditions), Кроки (Steps), Очікуваний результат (Expected Result), Післяумови (Post-conditions) за потреби.

3.4.2. Управління тестовими даними:

Використання тестових даних lifecell: номери телефонів, дані SIM-карти.

Використання тестових даних Дія: тестові юзери з різним набором документів (ID паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення, пенсійне посвідчення).

Створення або оновлення тестових даних відбувається відповідною командою.

3.5. Управління процесом тестування (Test Process Management)

3.5.1. Критерії початку тестування (Entry Criteria):

- Доступ до тестового середовища Дія.

- Завершена розробка мобільних клієнтів під ОС IOS та Android, бекенду Дія та бекенду lifecell.

- Наявність погоджених макетів та документації.

3.5.2. Критерії призупинення та відновлення (Suspension and Resumption Criteria):

- Призупинення: критичні баги, недоступність середовища.

- Відновлення: усунення блокуючих дефектів, стабілізація середовища.

3.5.3. Критерії завершення тестування (Exit Criteria):

- Виконано ≥95% тест-кейсів.

- Всі критичні та високі дефекти закриті.

- Підписаний підсумковий звіт.

3.5.4. Процес управління дефектами (Defect Management):

- Виявлення та реєстрація дефектів у веб-застосунку Jira на стороні lifecell.

- Пріоритезація: Highest (критичні) – Lowest (незначні).

- Повторне тестування (Retesting) після виправлення дефектів.

3.6. Тестове середовище та ресурси (Test Environment and Resources)

3.6.1. Необхідне обладнання:

- iPhone 12 (IOS 26.3)

- Samsung Galaxy M32 (Android 13)

- Робочі ноутбуки з доступом до VPN

3.6.2. Необхідне програмне забезпечення:

- Мобільний застосунок Дія (тестова збірка) під ОС IOS та Android.

- Jira, TestRail, Postman, Oracle SQL Developer, SoapUI, pgAdmin 4.

3.6.3. Необхідні доступи та ролі:

- Доступ до UAT API lifecell

- Ролі: QA

- Доступ до логів та бази даних на стороні lifecell та Дія

3.7. Метрики та звітність (Metrics and Reporting)

В рамках тестування будуть відстежуватись наступні показники:

- Загальна кількість тест-кейсів

- Відсоток успішно виконаних тестів

- Кількість виявлених дефектів (за пріоритетами/критичністю)

- Тестове покриття функціональності

- Час реакції на дефекти

Звітність:

- Регулярні daily meetings

- Щотижневі зустрічі з командою Дія

- Підсумковий звіт після завершення тестування

# 4. Ризики та зменшення ризиків (Risks and Mitigation)

| Ризик | Ймовірність | Вплив | Пом'якшувальні заходи |
| --- | --- | --- | --- |
| Відмова/збій на стороні Дія | Середня | Високий | Попереднє інформування від команди Дія у разі планових робіт. Швидке реагування на вирішення проблем зі сторони розробників та DevOps команд. |
| Відмова/збій на стороні lifecell | Низька | Високий | Попереднє інформування від команди lifecell у разі планових робіт. Швидке реагування на вирішення проблем зі сторони розробників та DevOps команд. |
| UX-проблема в моб. застосунку | Низька | Низький | Швидке прийняття рішень між бізнес-аналітиками та замовниками |
| Зміни у вимогах, перепогодження документації, екранів | Середня | Високий | Швидке прийняття рішень між бізнес-аналітиками та замовниками. |
| Наявність критичних/блокуючих багів | Висока | Високий | Заведення багу в Jira. Hotfix < 24 год. |
| Технічні роботи на стороні ЦБД | Низька | Середній | Імітація процесів на стороні lifecell. |
| Затримка в завершенні процесу розробки | Низька | Високий | Юніт-тестування готових модулів замість системного тестування. |

# 6. Графік тестування (Test Schedule)

| Етап тестування | Початок | Завершення | Тривалість | Залежності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юніт-тестування на стороні бекенду lifecell |  |  | 91 робочий день | Готовність функціоналу на стороні бекенду lifecell |
| Інтеграційне |  |  | 35 робочих днів | Готовність функціоналу на стороні бекенду lifecell та Дія, наявність доступів |
| Системне |  |  | 69 робочих дні | Готовність функціоналу на стороні бекенду lifecell та Дія, а також мобільних клієнтів; стабільність тестового середовища обох бекендів |
| Приймальне |  |  | 20 робочих днів | Завершення системного тестування |

# 7. Результати тестування (Test Deliverables)

- Тест-план

- Тест-кейси

- Підсумковий звіт про тестування

# 8. Комунікація (Communication Plan)

| Тип інформації | Канал | Частота | Аудиторія |
| --- | --- | --- | --- |
| Щоденний статус (за потреби) | Проєктний чат в Teams | Щодня | Проєктна команда |
| Звіти про дефекти | Jira | При виявленні | Команда розробки, QA |
| Daily meetings | Teams | Тричі на тиждень | Проєктна команда |
| Термінові блокери | Прямі повідомлення в Teams | Негайно | Відповідальна особа |
| Щотижневий мітинг | Teams | Щотижня | Проєктна команда lifecell та Дія |
| Підсумковий звіт | TestRail, Email | В кінця тестування | Замовники lifecell та Дія |

# 10. Глосарій (Glossary)

| Термін | Опис |
| --- | --- |
| Mobile Number Portability (MNP) | Послуга перенесення номера (переходу абонента) від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням номера. |
| SIM-карта | Мобільна смарт-картка, що вставляється в будь-який пристрій, який використовує мобільний зв'язок (мобільний телефон, смартфон, модем та ін.) |
| ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) | Унікальний 19- або 20-значний серійний номер, що ідентифікує SIM-карту, включаючи eSIM. |
| PUK1 | Персональний код для розблокування PIN-коду на SIM-картці чи ID-картці. |
| OTP (One-Time Password, одноразовий пароль) | Код для підтвердження особи, який надсилається в SMS, електронною поштою або іншим каналом зв'язку. |
| Тариф мобільного зв'язку | Набір послуг, що надаються оператором за певну плату, яка включає в себе обсяг мобільного інтернету, кількість хвилин для дзвінків, SMS-повідомлень та інші сервіси. |
| Оператор-донор | Оператор мобільного зв'язку, в мережі якого абонент обслуговувався до того, як переніс свій номер до іншого оператора. |
| Push-повідомлення | Короткі спливаючі повідомлення від мобільного застосунку чи вебсайту, які надходять на пристрій користувача (смартфон або комп'ютер) навіть за умови, що застосунок чи сайт не запущено. |